**ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2**

**2024 Թ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ**

**ԵՎ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝** | **Բնակա-վայր** | **Ծավալ, քանակ** | **Ընդհանուր բյուջե – ՀՀ դրամ** | | **ՈՐԻՑ՝**  **համայնքի**  **մասնաբաժին**  **ՀՀ դրամ** | | **ՆՇՈՒՄ ԱՎԱՐՏԻ**  **ԿԱՄ ԸՆԹԱՑ ՔԻ ՄԱՍԻՆ** |
|  | **ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝** |  |  |  | |  | |  |
| **1** | **Ապարան Լուսագյուղ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում, զբոսայգու պարսպապատ.** | **Ապարան** | **18.000 քմ** | **932.000.000** | | **0** | | **Ավարտված** |
| **2** | **Երնջատափ գյուղը շրջանցող ճանապարհի հիմնանորոգում** | **Երնջատափ** | **8.046 քմ** | **192.300.000** | | **0** | | **Ավարտված** |
| **3** | **Երնջատափ Շողակն ճանապարհի կառուցում** |  | **15.996 քմ** | **324.000.000** | | **0** | | **Ավարտված** |
| **4** | **Ապարան քաղաքի թիվ 1 դպրոցի կառուցում** | **Ապարան** | **432 տեղ** | **3.650.000.000** | | **0** | | **Շարունակելի** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝** |  |  | **5.098.300.000** | | **0** | |  |
|  | **ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԾՐԱԳՐԵՐ՝** |  |  | |  | |  |  |
| **1** | **Արմենիան ֆուչր ԲՀ օժանդակությամբ՝**  **դպրոցի կառուցում** | **Լուսագյուղ** | **160 տեղ** | **1.260.000.000** | | **0** | | **Շարունակելի** |
| **2** | **Ֆուտբոլի փոքր մարզադաշտի կառուցում** | **Ապարան** |  | **17.000.000** | | **3.000.000** | | **Ավարտված** |
| **3** | **Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում** | **Արագած** | **Ստանդարտ** | **300.000.000** | | **Հող 1,1 հա-**  **8.712.000** | | **Շարունակելի** |
| **4** | **Ամֆիթատրոնի կառուցում** | **Ապարան** |  | **22.000.000** | | **0** | | **Շարունակելի** |
| **5** | **Առողջապահական հաստատութ-ի նորոգում** | **Արագած** | **380 քմ** | **42.359.880** | | **11.605.706** | | **Շարունակելի** |
| **6** | **Ճապոնիայի դեսպանատան աջակցությամբ** | **Շենավան** | **40 քմ** | **549.600** | | **549.600** | | **Ավարտված** |
| **7** | **Քուչակ** | **104 քմ** | **3.900.000** | | **3.900.000** | | **Ավարտված** |
| **8** | **,,ՇԵՆ՚՚ ԲՀԿ/ Ոռոգման ջրագիծ /500-600 մմ** | **Ձորագլուխ** | **320 գծմ** | **10.318.000** | | **4.390.000** | | **Ավարտված** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝** |  |  | **1.656.127.480** | | **27.767.306** | |  |
|  | **ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝** |  |  |  | |  | |  |
| **1** | **Ներգյուղական ճանապարհների ասֆալտ-մ** | **20 բնակ.** |  |  | |  | |
| **1.1** | **Այդ թվում՝** | **Արագած** | **21.4899քմ** | **298.684.064** | | **149.342.032** | | **Ավարտված** |
| **1.2** |  | **Ափնագյու** | **4.7953 քմ** | **66.411.650** | | **33.205.825** | | **Ավարտված** |
| **1.3** |  | **Արայի** | **2.4382 քմ** | **38.559.126** | | **19.279.563** | | **Ավարտված** |
|  |  | **ԿԱՄՈՒՐՋ** |  |  | |  | | **Ավարտված** |
| **1.4** |  | **Նիգավան** | **1.8138 քմ** | **36.763.610** | | **18.381.806** | | **Ավարտված** |
|  |  | **ԿԱՄՈՒՐՋ** |  |  | |  | | **Ավարտված** |
| **1.5** |  | **Լուսագյուղ** | **3.4921 քմ** | **49.681.124** | | **24.840.562** | | **Ավարտված** |
| **1.6** |  | **Սարալանջ** | **3.2396 քմ** | **62.458.990** | | **31.229.495** | | **Ավարտված** |
| **1.7** |  | **Կայք** | **4.3324 քմ** | **54.243.806** | | **27.121.903** | | **Ավարտված** |
| **1.8** |  | **Վարդենիս** | **5.0607 քմ** | **69.089.516** | | **34.544.758** | | **Ավարտված** |
| **1.9** |  | **Վարդենու** | **6.0925 քմ** | **96.381.204** | | **48.190.602** | | **Ավարտված** |
| **1.10** |  | **Չքնաղ** | **4.0648 քմ** | **51.459.316** | | **25.729.658** | | **Ավարտված** |
| **1.11** |  | **Թթուջուր** | **2.5510 քմ** | **35.614.574** | | **17.807.287** | | **Ավարտված** |
| **1.12** |  | **Ձորագլուխ** | **2.1372 քմ** | **37.743.702** | | **18.871.851** | | **Ավարտված** |
|  |  | **ԿԱՄՈՒՐՋ** |  |  | |  | | **Ավարտված** |
| **1.13** |  | **Քուչակ** | **11.6183 քմ** | **165.393.880** | | **82.696.940** | | **Ավարտված** |
| **1.14** |  | **Հարթավա** | **5.1594 քմ** | **57.331.746** | | **28.665.873** | | **Ավարտված** |
| **1.15** |  | **Շենավան** | **10.1794 քմ** | **179.772.262** | | **89.886.131** | | **Ավարտված** |
|  |  | **ԿԱՄՈՒՐՋ** |  |  | |  | | **Ավարտված** |
| **1.16** |  | **Եղիպատր** | **5.8122 քմ** | **75.619.082** | | **37.809.541** | | **Ավարտված** |
| **1.17** |  | **Ծաղկաշեն** | **3.5375 քմ** | **50.633.116** | | **25.316.558** | | **Ավարտված** |
| **1.18** |  | **Մելիքգյուղ** | **4.5885 քմ** | **64.426.796** | | **32.213.398** | | **Ավարտված** |
| **1.19** |  | **Երնջատա** | **4.4611 քմ** | **97.297.160** | | **48.648.580** | | **Ավարտված** |
| **1.20** |  | **Շողակն** | **2.7718 քմ** | **37.430.687** | | **18.715.343** | | **Ավարտված** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝** |  | **109.633քմ** | **1.624.995.412** | | **812.497.706** | |  |
| **2** | **Կամրջի կառուցում** | Ապարան | **----------քմ** | **111.758.270** | | **55.879.135** | | **Շարունակելի** |
| **3** | **ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ՝** |  |  |  | |  | |  |
| **3.1** | **Կառուցվել է՝ 90 %** | **Շենավան** | **452 քմ**  **50-60 տեղ** | **283.689.872** | | **99.291.455** | | **Շարունակելի** |
| **3.2** | **Կառուցվել է՝ 50 %** | **Արագած** | **580 քմ**  **90-125տեղ** | **362.254.656** | | **126.789.060** | | **Շարունակելի** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **4** | **Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի նորոգ** | **Ապարան** | **17 շենք** | **191.412.696** | | **95.706.348** | | **Շարունակելի** |
| **4.1** |  | **Երնջատա** | **2 շենք** | **25.369.094** | | **12.684.546** | | **Շարունակելի** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝** |  |  | **2.599.480.000** | | **1.202.848.250** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ** |  |  |  | |  | |  |
| **1** | **Ասֆալտի փոսային նորոգումներ** | **Ապարան** | **641,0 քմ** | **2.875. 820** | | **2.875.820** | | **Ավարտված** |
|  |  | **Գյուղեր** | **336,7 քմ** | **1.514.180** | | **1.514.180** | | **Ավարտված** |
| **2** | **Գայի 3բ/շ ֆասադի սվաղ, պատշգամների թիթեղապատում** | **Ապարան** | **1320 քմ** | **11.892.000** | | **11.892.000** | | **Ավարտված** |
| **3** | **Մ.Գևորգի 2 բ/շ մուտքերի վերականգնում և պատշգամների թիթեղապատում** | **Ապարան** | **236 քմ** | **9.420.000** | | **9.420.000** | | **Շարունակելի** |
| **4** | **Համայնքապետարանի վարչական շենքի**  **2-3-րդ հարկերի մասնակի վերանորոգում** | **Ապարան** | **140 քմ** | **5.577.119** | | **5.577.119** | | **Ավարտված** |
| **5** | **Վարչական շենքի և հանդիսասրահի վերանորոգում** | **Ծաղկաշեն** | **500 քմ** | **19.711.476** | | **19.711.476** | | **Ավարտված** |
| **6** | **Խմելու ջրագծի կառուցում** | **Շենավան** | **1400 գծմ** | **11.200.000** | | **11.200.000** | | **Ավարտված** |
| **7** | **Խմելու ջրագծի կառուցում** | **Շողակն** | **2171 գծմ** | **12.900.000** | | **12.900.000** | | **Ավարտված** |
| **8** | **Ջրահեռացման համակարգի կառուցում** | **Երնջատա** | **511 գծմ** | **22.070.345** | | **22.070.345** | | **Ավարտված** |
| **9** | **Վարչական ղեկավարների նստավայրերի վերանորոգում** | **Արագած** | **170 քմ** | **10.691.820** | | **10.691.820** | | **Ավարտված** |
| **10** |  | **Կայք** | **75 քմ** | **3.379.530** | | **3.379.530** | | **Ավարտված** |
| **11** |  | **Ձորագլուխ** | **40 քմ** | **3.252.670** | | **3.252.670** | | **Ավարտված** |
| **12** |  | **Նիգավան** | **170 քմ** | **9.052.240** | | **9.052.240** | | **Ավարտված** |
| **13** |  | **Վարդենիս** | **30 քմ** | **2.850.000** | | **2.850.000** | | **Ավարտված** |
| **14** | **Գ.Նժդեհի փողոցի ճեմուղու կառուցապատում** | **Ապարան** | **2340 քմ** | **47.500.000** | | **47.500.000** | | **Ավարտված** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝** |  |  | **173.887.200** | | **173.887.200** | |  |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ՝** |  |  | **9.527.794680** | | **1.409.892756** | |  |

**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ծրագրի անվանումը** | **Բնակավայրի**  **անվանումը** | **Ծառայության**  **ծախս/դրամ/** | |
| **1.** | **Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում, նեռայալ ճանապարհների լվացում** | **22 բնակավայր** | **112.000.000** |
| **2** | **Էլեկտրաէներգիաի և գազի սպասարկման ապահովում** | **22 բնակավայր** | **64.630.000** |
| **3** | **Խմելու ջրի համակարգի շահագործում** | **21 բնակավայր** | **58.400.000** |
| **4** | **Սելաֆատարների և ջրատար առուների մաքրում** | **22 բնակավայր** | **4.450.000** |
| **5** | **Ներբնակավայրային ճանապարհների ձմեռային սպասարկում** | **22 բնակավայր** | **27.850.000** |
| **6** | **Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում և նորոգում** | **22 բնակավայր** | **27.400.000** |
| **7** | **Անասնաբուժական ծառայության մատուցում** | **22 բնակավայր** | **9.450.000** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝** |  | **304.180.000** |